|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA** | **01** | **TEMA** | **PROYECTO DE POLI KNOWS** | **D** | **M** | **A** |
| **05** | **09** | **2018** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** | | Sala de Reunión, Watsapp | | | | |
| **HORA:** | | 10:00 p.m | | | | |
| **OBJETIVO** | | Avances y Estado Actual del Proyecto POLI KNOWS | | | | |
| **AGENDA** | | | | | | |
| 1. **Interacción de la empresa con el cliente** 2. **Presentación al cliente en pro de iniciación.** 3. **Análisis de requerimientos** 4. **Mockups no funcionales** 5. **Creación del primer Sprint** | | | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | | | |
| **Instalación.**  **Mónica de los Ángeles Ramírez Quintero.**  **Scrum Manager**  **Presentación de la propuesta que se quiere desarrollar**  Se necesita llevar a cabo una aplicación en la cual, se facilite el acceso de asesoría en diferentes ámbitos del conocimiento, sin la necesidad de tener que esperar demasiado tiempo y que sea accesible para cualquier persona, dicho esto se ha manifestado la aplicación del proyecto de POLI KNOWS.  Donde se vera implementado la nueva forma de poder acceder en cualquier momento, pactándose y reconociendo que para ser usuario de la aplicación no es necesario el tener un titulo que avale que esta en la capacidad de brindar una ayuda u orientación a cualquier inquietud de los mismos usuarios. | | | | | | |
| **CIERRE COMITÉ.** | | | | | | |
| Interviene la Scrum Manager Mónica, el proyecto que se realizara será una red social, la cual brindara ayuda y soporte, esta primera sesión concluye con un compromiso para el desarrollo de ciertas tareas.  Se define un Sprint de tres semana en la cual realizaremos las respectivas entregas  22/08/2018 | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **TAREAS** | | | | | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Diseño de fondo de la aplicación | | | | | MÓNICA | Cuatro días |
| Recopilar todos los requerimientos que se vean necesarios para el desarrollo del proyecto | | | | | JUAN | Cinco días. |
| Diseñar un modelo de Entidad Relación | | | | | DIEGO, DANY | Siete días |
| Creación de los Mockups | | | | | DANILO | Por acordar |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | | **HORA** | **LUGAR** | | |
| **Por acordar con el Fondo.** | | **Por definir.** | **Por definir.** | | |

*Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma***.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ASISTENTES** | |
| **NOMBRE** | **CARGO/DEPENDENCIA** |
| Mónica Ramírez Quintero | **SCRUM MANAGER** |
| Juan Carlos Ramírez Quintero | ANALISTA DE REQUERIMIENTOS |
| Dany Hoyos | PROGRAMADOR |
| Diego Rodríguez | DISEÑADOR |
| Danilo Ramírez Salgado | ANALISTA DE BASE DE DATOS |