|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA** | **03** | **TEMA** | **PROYECTO DE POLI KNOWS** | **D** | **M** | **A** |
| **22** | **09** | **2018** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** | | Sala de Reunión, WhatsApp | | | | |
| **HORA:** | | 10:00 p.m. | | | | |
| **OBJETIVO** | | Seguimientos de los avances | | | | |
| **AGENDA** | | | | | | |
| 1. **Dar cierre al primer Sprint.** 2. **Evaluación de avances.** 3. **Evaluación de los riesgos.** | | | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | | | |
| **Instalación.**  **Mónica de los Ángeles Ramírez Quintero.**  **Scrum Manager**  **Cierre del primer Sprint**  Siendo el dia 22 de septiembre del 2018 se da como finalizado el primer Sprint habiéndose completado un 90% de las tareas propuestas al inicio del Sprint.  Se tendrá como prioridad para el siguiente Sprint las actividades que quedaron pendientes en este Sprint.  Se pudo evidenciar en el transcurso del sprint que hay muchas fortalezas, al igual que también existen aspectos en los que mejorar.  Se profundizo en el uso de aplicaciones que hasta el momento conocíamos superficialmente como lo son Github, Zenhub.  Se dan como finalizadas las tareas.  \*análisis de requerimientos  \*Diseño login y registro.  \* Desarrollo de la base de datos conectada con las vistas ya realizadas.  \*Documentación requerida hasta el momento.  Quedan pendientes para el siguiente Sprint:  \*En la parte de diseño la recuperación de contraseña.  \*Ajustar la plantilla de actualización de datos. | | | | | | |
| **CIERRE COMITÉ.** | | | | | | |
| Se dio finalizado el primer sprint, lográndose el 80% de las tareas planeadas en la pila del producto. | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **TAREAS** | | | | | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Diseño de fondo de la aplicación | | | | | MÓNICA | Cuatro días |
| Creación de la primera versión de la base de datos | | | | | JUAN | Siete días. |
| Conexión de la Base de datos a la aplicación | | | | | DIEGO, DANY | Siete días |
| Primera prueba sobre la aplicación | | | | | DANILO | Por acordar |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | | **HORA** | **LUGAR** | | |
| **22/09/2018** | | **1 PM** | **Politécnico Grancolombiano ( Salón C101 )** | | |

*Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma***.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ASISTENTES** | |
| **NOMBRE** | **CARGO/DEPENDENCIA** |
| Mónica Ramírez Quintero | **SCRUM MANAGER** |
| Juan Carlos Ramírez Quintero | ANALISTA DE REQUERIMIENTOS |
| Dany Hoyos | PROGRAMADOR |
| Diego Rodríguez | DISEÑADOR |
| Danilo Ramírez Salgado | ANALISTA DE BASE DE DATOS |