|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA** | **02** | **TEMA** | **PROYECTO DE POLI KNOWS** | **D** | **M** | **A** |
| **15** | **09** | **2018** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** | | Sala de Reunión, WhatsApp | | | | |
| **HORA:** | | 10:00 p.m. | | | | |
| **OBJETIVO** | | Seguimientos de los avances | | | | |
| **AGENDA** | | | | | | |
| 1. **Diseño del software.** 2. **Enlace con la base de datos.** 3. **Revisión de documentación.** 4. **Entregas y objetivos del siguiente Sprint ¿Cómo va a ser entregado?** | | | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | | | |
| **Instalación.**  **Mónica de los Ángeles Ramírez Quintero.**  **Scrum Manager**  **Presentación de la propuesta que se quiere desarrollar**  Para esta semana se desea tener implementadas las vistas de Home Page y Login de POLI KNOWS y enlazar estas con la base de datos.  Identificar las falencias del grupo y de esta manera desarrollar planes de acción para mejorar la eficiencia del grupo con el fin de lograr los objetivos propuestos para este Sprint. | | | | | | |
| **CIERRE COMITÉ.** | | | | | | |
| Se dio finalizado el primer sprint, lográndose el objetivo de este mismo. | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **TAREAS** | | | | | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Diseño de fondo de la aplicación | | | | | MÓNICA | Cuatro días |
| Creación de la primera versión de la base de datos | | | | | JUAN | Siete días. |
| Conexión de la Base de datos a la aplicación | | | | | DIEGO, DANY | Siete días |
| Primera prueba sobre la aplicación | | | | | DANILO | Por acordar |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | | **HORA** | **LUGAR** | | |
| **22/09/2018** | | **1 PM** | **Politécnico Grancolombiano ( Salón C101 )** | | |

*Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma***.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ASISTENTES** | |
| **NOMBRE** | **CARGO/DEPENDENCIA** |
| Mónica Ramírez Quintero | **SCRUM MANAGER** |
| Juan Carlos Ramírez Quintero | ANALISTA DE REQUERIMIENTOS |
| Dany Hoyos | PROGRAMADOR |
| Diego Rodriguez | DISEÑADOR |
| Danilo Ramírez Salgado | ANALISTA DE BASE DE DATOS |