|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA** | **10** | **TEMA** | **PROYECTO DE POLI KNOWS** | **D** | **M** | **A** |
| **20** | **10** | **2018** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** | | Universidad | | |
| **HORA:** | | 8:00 a.m. | | |
| **OBJETIVO** | | Daily 3 del tercer sprint. | | |
| **AGENDA** | | | | |
| 1. **Revisión de actividades realizadas desde la última reunión.** 2. **Cierre del sprint.** 3. **Actividades pendientes.** | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | |
| **Diego Rodríguez.**  **Scrum Master**  **Revisión de actividades realizadas desde la última reunión.**   1. Se identifica que los comentarios de primer nivel ya se encuentra desarrollado. 2. Se identifica que los comentarios de primer nivel ya se encuentra desarrollado. 3. Se identifica que los comentarios de segundo nivel ya se encuentra desarrollado. 4. Inclusión de pruebas del tercer sprint al plan de pruebas. 5. Se ajustó la visualización de los warning en la pagina principal. 6. Se ajustó la visualización de los comentarios de segundo nivel. 7. Se finalizó mockup. 8. Se incluyeron vínculos a las paginas oficiales. 9. Se avanzó en el manual de usuario. 10. Se finalizaron pruebas exitosamente. 11. Versión del mockup. 12. Se desplegaron las funcionalidades en el servidor web.   Cierre sprint.   1. Se culminan las actividades definidas para el sprint 3.   Actividades pendientes.   1. Ajustar diseños de mockups. 2. Ajustar diseños de pagina principal. | | | | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | | **HORA** | **LUGAR** |
|  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASISTENTES** | |
| **NOMBRE** | **CARGO/DEPENDENCIA** |
| Diego Rodriguez | SCRUM MASTER |
| Juan Carlos Ramírez Quintero | ANALISTA DE BASE DE DATOS |
| Danny Hoyos | PROGRAMADOR |
| Mónica Ramírez. | DISEÑADOR |
| Danilo Ramírez Salgado | PRUEBAS/DOCUMENTACION |