|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA** | **11** | **TEMA** | **PROYECTO DE POLI KNOWS** | **D** | **M** | **A** |
| **31** | **10** | **2018** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** | | Skype | | |
| **HORA:** | | 21:00 p.m. | | |
| **OBJETIVO** | | Daily 1 del cuarto sprint. | | |
| **AGENDA** | | | | |
| 1. **Inconvenientes.** 2. **Avances.** 3. **Actividades por realizar.** | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | |
| **Danny Hoyos Leal.**  **Scrum Master**  AVANCES:   * Se inició el desarrollo del perfil del usuario. * Se entregó documento final de términos y condiciones. * Se inicia a especificar pruebas para las historias.   INCONVENIENTES:   * Se tiene un inconveniente de desarrollo a nivel de extraer todos los comentarios asociados a la sesión activa. * No se encuentra definido si se deben mostrar los comentarios de primer nivel y segundo nivel en el perfil usuario.   ACTIVIDADES POR REALIZAR:   * Se continuará con el desarrollo de perfil. * Se finalizará el plan de pruebas del sprint. | | | | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | | **HORA** | **LUGAR** |
| **03-11-2018** | | **18:00** | **Universidad.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASISTENTES** | |
| **NOMBRE** | **CARGO/DEPENDENCIA** |
| Danny Hoyos | SCRUM MASTER |
| Danilo Ramírez Salgado | ANALISTA DE BASE DE DATOS |
| Diego Rodríguez. | PROGRAMADOR |
| Juan Carlos Ramírez Quintero | DISEÑADOR |
| Mónica Ramírez | PRUEBAS/DOCUMENTACION |