|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA** | **03** | **TEMA** | **PROYECTO DE POLI KNOWS** | **D** | **M** | **A** |
| **27** | **09** | **2018** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** | | Universidad. | | | | |
| **HORA:** | | 09:30 a.m. | | | | |
| **OBJETIVO** | | Seguimientos de los avances | | | | |
| **AGENDA** | | | | | | |
| 1. **Ajustes de Login.** 2. **Ajustes de front end** 3. **Ajustes de registro.** 4. **Creación módulo de actualización de datos.** | | | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | | | |
| **Danny Hoyos Leal.**  **Scrum Master**   * Avances:   + Se realizó el desarrollo de las listas permitidas para cada opción.   + Se finalizó el diseño de las interfaces. * En progreso:   + Propiedad responsive del login.   + Validación del dominio Poligran. * Impedimentos:   + Desarrollo de expresión regular para validar el dominio Poligran, Poli.. | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **TAREAS** | | | | | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Ajuste de listas de valores permitidos. | | | | | MÓNICA | Dos días |
| Diseños de la aplicación. | | | | | JUAN | Tres días. |
| Modelo de Base de datos y desarrollo de propiedad responsive. | | | | | DIEGO, DANY | Tres días |
| Primera prueba sobre la aplicación | | | | | DANILO | Por acordar |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | | **HORA** | **LUGAR** | | |
| **02/10/2018** | | **08:00 PM** | **Politécnico Grancolombiano (Cafeteria)** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASISTENTES** | |
| **NOMBRE** | **CARGO/DEPENDENCIA** |
| Dany Hoyos | SCRUM MANAGER |
| Juan Carlos Ramírez Quintero | ANALISTA DE BASE DE DATOS |
| Diego Rodriguez | PROGRAMADOR |
| Mónica Ramírez. | DISEÑADOR |
| Danilo Ramírez Salgado | ANALISTA DE REQUERIMIENTOS |