|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA** | **07** | **TEMA** | **PROYECTO DE POLI KNOWS** | **D** | **M** | **A** |
| **11** | **10** | **2018** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** | | Skype. | | |
| **HORA:** | | 8:00 p.m. | | |
| **OBJETIVO** | | Daily 1 del tercer sprint. | | |
| **AGENDA** | | | | |
| 1. **Revisión de actividades realizadas desde la última reunión.** 2. **Impedimentos.** 3. **Actividades a realizar hasta la siguiente reunión.** | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | |
| **Diego Rodríguez.**  **Scrum Master**  **Revisión de actividades realizadas desde la última reunión.**   1. Se identifica que los comentarios de primer nivel ya se encuentra desarrollado. 2. Se identifica que los comentarios de primer nivel ya se encuentra desarrollado. 3. Se identifica que los comentarios de segundo nivel ya se encuentra desarrollado. 4. Inclusión de pruebas del tercer sprint al plan de pruebas.   **Impedimentos**   1. La extracción de comentarios está generando unos mensajes de warning en la aplicación que no se han podido ocultar o corregir. 2. Los comentarios de segundo nivel no se muestran inmediatamente se insertan.   **Actividades a realizar hasta la siguiente reunión.**   1. Ajustar el warning presentado en la sección de comentarios. 2. Ajuste de visualización de comentarios de segundo nivel. 3. Inicio de manual de usuario de la aplicación. | | | | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | | **HORA** | **LUGAR** |
| **16/10/2018** | | **06:00 PM** | **Politécnico Grancolombiano (Cafetería)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASISTENTES** | |
| **NOMBRE** | **CARGO/DEPENDENCIA** |
| Diego Rodriguez | SCRUM MASTER |
| Juan Carlos Ramírez Quintero | ANALISTA DE BASE DE DATOS |
| Danny Hoyos | PROGRAMADOR |
| Mónica Ramírez. | DISEÑADOR |
| Danilo Ramírez Salgado | PRUEBAS/DOCUMENTACION |