|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA** | **09** | **TEMA** | **PROYECTO DE POLI KNOWS** | **D** | **M** | **A** |
| **18** | **10** | **2018** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** | | Universidad | | |
| **HORA:** | | 8:00 p.m. | | |
| **OBJETIVO** | | Daily 3 del tercer sprint. | | |
| **AGENDA** | | | | |
| 1. **Revisión de actividades realizadas desde la última reunión.** 2. **Impedimentos.** 3. **Actividades a realizar hasta la siguiente reunión.** | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | |
| **Diego Rodríguez.**  **Scrum Master**  **Revisión de actividades realizadas desde la última reunión.**   1. Se identifica que los comentarios de primer nivel ya se encuentra desarrollado. 2. Se identifica que los comentarios de primer nivel ya se encuentra desarrollado. 3. Se identifica que los comentarios de segundo nivel ya se encuentra desarrollado. 4. Inclusión de pruebas del tercer sprint al plan de pruebas. 5. Se ajustó la visualización de los warning en la pagina principal. 6. Se ajustó la visualización de los comentarios de segundo nivel. 7. Se finalizó mockup. 8. Se incluyeron vínculos a las paginas oficiales. 9. Se avanzó en el manual de usuario.   **Impedimentos**  **Actividades a realizar hasta la siguiente reunión.**   1. Iniciar pruebas. 2. Correcciones mockups. 3. Despliegue en el servidor web. | | | | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | | **HORA** | **LUGAR** |
| **20/10/2018** | | **09:00 AM** | **Politécnico Grancolombiano (Cafetería)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASISTENTES** | |
| **NOMBRE** | **CARGO/DEPENDENCIA** |
| Diego Rodriguez | SCRUM MASTER |
| Juan Carlos Ramírez Quintero | ANALISTA DE BASE DE DATOS |
| Danny Hoyos | PROGRAMADOR |
| Mónica Ramírez. | DISEÑADOR |
| Danilo Ramírez Salgado | PRUEBAS/DOCUMENTACION |